## Slide 1
22/23 - BTI 3031 Project 1 – End-Präsentation – Eigel Nicola Sacha, Fuhrer Marc Rudolf, Waser Nicolas Anthony – rlm1-04
Product Owner: Prof. Dr. Michael Röthlin

## Slide 2: Agenda
Rückblick Project Setup
Review
Retrospektive I: Scrum Method
Retrospektive II: Tools/Instrumente
Lessons Learned
Demo

## Slide 3: Project Setup
Rückblick

## Slide 4: Project Setup
Startpunkt
Themen-Analyse
Stakeholder
Organisation

## Slide 5: Project Setup
Startpunkt
Themen-Analyse
Stakeholder
Organisation
Keypoints
Anforderungsdokument
  Map definieren (Anforderungswechsel)
  Schnittstelle (Backend/Frontend)
Absprachen mit PO und Publisher-Teams

## Slide 6: Project Setup
Startpunkt
Themen-Analyse
Stakeholder
Organisation
Keypoints
Service definieren
Orientierung an Publisher-Gruppen
BFH-Lifestyle berücksichtigen

## Slide 7: Project Setup
Startpunkt
Themen-Analyse
Stakeholder
Organisation
Keypoints
Primäre Stakeholder
  Product Owner (Prof. Dr. Michael Röthlin)
  rlm1-04 Entwicklerteam
  Service Administrator
  Publisher
  Subscriber

## Slide 8: Project Setup
Startpunkt
Themen-Analyse
Stakeholder
Organisation
Keypoints
Sekundäre Stakeholder
  Politische Vertretung der regionalen Hochschullandschaft
  BFH-Unterhalter IT-Infrastruktur

## Slide 9: Project Setup
Startpunkt
Themen-Analyse
Stakeholder
Organisation
Keypoints
Individuelle Arbeit an Jira-Tasks
Weekly online
Daily tabellarisch
Instant Messaging und Meetings nach Bedarf

## Slide 10: Review

## Slide 11: Review
Produktziel
Abgrenzung
Lieferobjekte
Backlogs

## Slide 12: Anforderungen
Produktziel
Abgrenzung
Lieferobjekte
Backlogs
Keypoints
Schnittstelle von Publisher zu Subscriber
REST-API mit Sicherheitskonzept
Kernel Commands für Service Administrator

## Slide 13: Anforderungen
Produktziel
Abgrenzung
Lieferobjekte
Backlogs
Keypoints
Frontend (Definition der Views bei Publishern)
Benutzerverwaltung
REST-API
Datenerhebung ausserhalb Scope

## Slide 14: Anforderungen
Produktziel
Abgrenzung
Lieferobjekte
Backlogs
Keypoints
Laufendes Deployment für PO
SwaggerUI mit Release-Notes an Publisher
Zugänge für Publisher

## Slide 15: Anforderungen
Produktziel
Abgrenzung
Lieferobjekte
Backlogs
Keypoints
Zu Beginn Epics definiert
Gliederung in Tasks und Sub-Tasks mit DoR, DoD und Storypoint-Estimate
  Bedingte zeitnahe Übersetzung von User-Stories -> dafür schnellere Umsetzung
Möglichkeit geboten Tasks zu skippen “Anforderung abgelöst“

## Slide 16: Retrospektive I
Scrum Method

## Slide 17: Scrum Method
Roles
Events
Artifacts
Other

## Slide 18: Scrum Method
Roles
Events
Artifacts
Other
Keypoints
PO (Product Owner)
  Prof. Dr. Michael Röthlin
SCRUM-Master
  Nicola Sacha Eigel

## Slide 19: Scrum Method
Roles
Events
Artifacts
Other
Keypoints
Entwicklerteam
  Nicola Sacha Eigel
  Nicolas Anthony Waser
  Marc Rudolf Fuhrer

## Slide 20: Scrum Method
Roles
Events
Artifacts
Other
Keypoints
Weekly online
Daily tabellarisch
Abstimmungsmeetings mit Publishern
Instant Messaging und Meetings nach Bedarf

## Slide 21: Scrum Method
Roles
Events
Artifacts
Other
Keypoints
Laufendes Deployment für PO
SwaggerUI mit Release-Notes an Publisher

## Slide 22: Scrum Method
Roles
Events
Artifacts
Other
Keypoints
Retrospektive diente zur Prozessoptimierung
Jira als zentrale Plattform mit Verknüpfungen zu:
  Github
  OneDrive
  BFH-Webserver
  draw.io

## Slide 23: Scrum Method
Burndown-Chart
Other

## Slide 24: Retrospektive II
Tools/Instrumente

## Slide 25: Tools/Instrumente
Jira/Confluence mit Github-Integration

## Slide 26: Tools/Instrumente
Auto-Deployment lokal und Webserver (PLESK)

## Slide 27: Tools/Instrumente
PHP-Storm, Laravel, MySQL

## Slide 28: Lessons Learned
Team & Persönlich

## Slide 29: Lessons Learned
Team
Struktur in Kommunikation ist hilfreich
Beweggründe verstehen statt blocken
Meta-Gespräche wie Retrospektive
Persönlich
Notes: Nicolas: Backend, SCRUM
Marc: Initialer Aufwand spart Mühe

## Slide 30: Demo

## Slide 31: Panel oder Handy?